GrantFlow Stellar

Documento funcional v0.3 • adaptación exclusiva al Stellar Track • listo para construcción del MVP

Plataforma para grants y fondos de impacto en Stellar: escrow programable, evidencia de avance, microdesembolsos parciales y override humano justificado.

| Resumen de decisiones cerradas |  |
| --- | --- |
| Modalidad objetivo | Hackathon. El documento está orientado a código funcional, demo accesible, deck, video y evidencia de validación del problema. |
| Narrativa principal | Impacto Social con Stellar. Posicionamiento secundario: Pagos y finanzas con impacto real. |
| Decisión central | Abandonar el enfoque multichain del MVP. Construir una sola experiencia end-to-end en Stellar para maximizar puntaje en integración, ejecución e impacto. |
| Stack recomendado | Soroban + contrato único de escrow/release + dashboard web + Freighter / Stellar Wallets Kit + Stellar RPC/Horizon + GitHub/tests/docs como capa de evidencia. |

Idea fuerza: no vender esto como “otro portal para aplicar a grants”. Venderlo como la capa que convierte grants, becas y fondos de impacto en flujos programables sobre Stellar: depósitos en custodia, evidencia de avance, liberación parcial, pausa y trazabilidad para Argentina y LATAM.

Nota operativa: para premios, cierre y forma de entrega se toma como verdad la información actual del track compartida para DoraHacks. La guía comunitaria de Stellar se usa como apoyo técnico y para criterios de evaluación, no como fuente operativa de premios.

1. Resumen ejecutivo

GrantFlow Stellar convierte grants, becas y fondos de impacto en un flujo programable y controlado dentro del ecosistema Stellar. Un sponsor deposita fondos en una bóveda onchain; el beneficiario vincula repositorio, wallet y entregables; un motor de evidencia calcula avance; y un reviewer puede aprobar, ajustar o pausar microdesembolsos parciales con trazabilidad.

La tesis del producto se mantiene, pero se simplifica para el hackathon: no construir un marketplace completo de aplicaciones ni un sistema multichain. El MVP debe demostrar una sola historia de extremo a extremo en Stellar: creación del grant, depósito, evidencia, revisión, release parcial y pausa.

La narrativa recomendada para el submit es social y regional: distribución transparente de fondos para builders, ONGs, universidades, cooperativas o programas de innovación en Argentina y LATAM. Si el jurado pregunta por monetización o escalabilidad, el mismo producto también se defiende como infraestructura de pagos programables y cashflow inteligente.

Definición corta para deck y pitch: “GrantFlow Stellar permite distribuir grants y fondos de impacto en Stellar de forma gradual, verificable y pausables, reduciendo riesgo para quien financia y mejorando el cashflow para quien ejecuta.”

2. Decisión de posicionamiento dentro del Stellar Track

2.1 Track recomendado y relato de submit

| Decisión | Opción | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Track primario | Impacto Social con Stellar | El caso de uso encaja de forma directa con distribución transparente de fondos, inclusión financiera y trazabilidad del valor. |
| Track secundario | Pagos y finanzas con impacto real | Sirve como discurso de apoyo porque el producto también optimiza desembolsos, microadelantos y administración de fondos. |
| Usuario inicial | Grantor / sponsor | Puede ser una fundación, universidad, programa de becas, aceleradora, ONG o actor privado que financia proyectos. |
| Beneficiario visible | Builder / equipo / organización | Recibe desembolsos parciales según avance y reduce la fricción de reporting. |

2.2 Qué no se va a construir en este MVP

No multichain. Todo el flujo crítico del MVP vive en Stellar.

No bridge, no ruteo entre redes y no varias chains por grant.

No KYC, SEP-6 o SEP-24 como dependencia del demo. Eso queda como expansión futura.

No marketplace amplio de postulaciones. La parte de aplicación será mínima y funcional.

No scoring 100 % autónomo con liberación irreversible. El modelo será semiautomático con override humano justificado.

No multi-asset complejo por grant. Cada grant del MVP usa un solo activo Stellar.

2.3 Por qué esta decisión maximiza costo/beneficio

El criterio más pesado del hackathon es la integración con Stellar, seguido por impacto y ejecución. Por eso conviene concentrar el esfuerzo en un contrato Soroban real, una integración de wallet real y un demo completo de depósito a desembolso, en vez de dispersarse en varias cadenas o en features periféricas.

Regla de oro del MVP: profundidad en Stellar > amplitud de features. Un flujo corto que funcione puntúa mejor que una plataforma ambiciosa con partes simuladas.

3. Problema que resuelve

| Actor | Dolor principal |
| --- | --- |
| Grantor / sponsor | Hoy financia con poca visibilidad: o adelanta demasiado y asume riesgo de misuse, o revisa manualmente todo y frena el programa. |
| Beneficiario | Sufre un flujo de caja binario: cobra tarde, reporta varias veces lo mismo y depende de revisiones poco previsibles. |
| Programa / ecosistema | Pierde trazabilidad, comparabilidad e historial de decisiones. El seguimiento escala mal cuando aumentan los grants. |

En Argentina y LATAM esto pega especialmente en programas con recursos escasos: becas, microgrants, fondos universitarios, aceleradoras, cooperativas y organizaciones que necesitan justificar cada peso, pero no tienen capacidad operativa para hacer auditoría continua.

La oportunidad de producto es clara: usar Stellar como rail de fondos y Soroban como capa de reglas para transformar grants discrecionales en desembolsos progresivos, explicables y auditables.

4. Definición del producto

4.1 Propuesta de valor

Para sponsors: control de riesgo, liberación parcial, pausa, reclaim del remanente no ganado y trazabilidad de cada pago.

Para beneficiarios: reglas claras, mejor cashflow, menos fricción para reportar avances y visibilidad del estado de su grant.

Para el programa: panel único con evidencia, decisiones, transacciones y explicación de cada desembolso.

4.2 Casos de uso más defendibles para el pitch

| Caso | Cómo se cuenta |
| --- | --- |
| Microgrants a builders | Sponsors o hackathons liberan capital por avance de repositorio, demo y entregables. |
| Becas o fondos universitarios | Programas académicos pagan por etapas verificadas de investigación, prototipo o mentoría. |
| Fondos para ONGs o cooperativas | Desembolsos parciales con transparencia sobre uso del capital y entregables comunitarios. |
| Programas de innovación regional | Un actor público o privado financia varias iniciativas y necesita un panel de control unificado. |

4.3 Roles del sistema

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Grantor / Sponsor | Crea el grant, deposita fondos, define activo, cap por período, reviewer y reglas básicas. |
| Beneficiario | Acepta el grant, conecta wallet y evidencias, y recibe releases parciales. |
| Reviewer / Operador | Ve score, evidencia y flags; aprueba, ajusta, pausa o libera fondos con justificación. |
| Visitante / Jurado | Consulta una vista de transparencia con hitos, releases y hash de evidencia. |

5. Alcance exacto del MVP

5.1 Flujo que sí debe existir

| Paso | Módulo | Resultado mínimo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear grant | Alta de grant con título, beneficiario, activo, presupuesto, hitos descriptivos, cap por ventana y reviewer. |
| 2 | Depositar fondos | Depósito en la bóveda Soroban y visualización del saldo disponible. |
| 3 | Cargar evidencia | GitHub, tests/CI, documentación, demo URL y notas manuales. |
| 4 | Evaluar avance | Backend calcula score, flags y monto elegible sugerido. |
| 5 | Decidir release | Reviewer acepta, ajusta o pausa; toda excepción queda justificada. |
| 6 | Pagar y auditar | Release parcial onchain, timeline de eventos y remanente retenido. |

5.2 Alcance fuera del MVP

Subastas, quadratic funding o matching pools.

Payouts cross-border fiat mediante anchor integrado.

Identity/KYC productivo.

Múltiples beneficiarios con splits complejos por grant.

Puntaje de reputación transversal entre programas.

Integración con más de una wallet como requisito crítico.

5.3 Modo operativo recomendado

El modo por defecto del MVP debe ser semiautomático. El sistema calcula un monto elegible y muestra la explicación; el reviewer decide en un clic si libera, ajusta o pausa. Esto preserva la tesis del producto —menos análisis manual— sin elevar demasiado el riesgo técnico del hackathon.

Stretch goal: habilitar auto-release solo si el grantor activó la política y no existen flags de riesgo. No debe ser una dependencia del demo.

6. Arquitectura propuesta para Stellar

6.1 Decisión técnica de mayor costo/beneficio

La mejor relación costo/beneficio es un contrato Soroban único para custodia y releases, con la inteligencia de evidencia y scoring fuera de la cadena. Así se obtiene integración profunda con Stellar sin forzar una arquitectura demasiado grande para 72 horas.

| Capa | Módulo | Función |
| --- | --- | --- |
| Onchain | GrantVault (Soroban) | Custodia fondos, registra estado, pausa, reclaim y ejecuta releases parciales. |
| Onchain | Eventos / hashes | Ancla el último paquete de evidencia o decisión para que el dashboard y el jurado vean trazabilidad. |
| Offchain | Dashboard web | Alta de grant, carga de evidencias, panel del reviewer, timeline y demo pública. |
| Offchain | Evidence engine | Lee GitHub, tests/CI, docs, notas y construye el paquete de evidencia. |
| Offchain | Scoring + policy | Produce score, flags y monto sugerido según reglas parametrizables. |
| Wallet | Freighter / Wallet Kit | Firma transacciones y simplifica la conexión web con Stellar. |

6.2 Componentes onchain que realmente hacen falta

| Módulo | MVP | Comentario |
| --- | --- | --- |
| GrantVault | Sí | Contrato principal. Guarda grantor, beneficiario, reviewer, activo, total, released, paused y hashes de soporte. |
| Create / Fund | Sí | Permite alta del grant y depósito de fondos. |
| Release partial | Sí | Libera una parte del saldo al beneficiario. |
| Pause / Unpause | Sí | Frena nuevos releases cuando existe riesgo o duda. |
| Reclaim unused | Sí | Devuelve al grantor el remanente no ganado cuando el grant se cierra o pausa definitivamente. |
| Milestone storage | Opcional liviano | Puede almacenarse solo como metadata hash para simplificar el contrato. |
| USD pricing | No | Debe quedar fuera de la cadena; solo se usa en UI y reporting. |

6.3 Decisiones técnicas específicas de Stellar

| Elemento | Decisión | Razonamiento |
| --- | --- | --- |
| Soroban | Sí, obligatorio | Es la pieza que demuestra integración real y permite reglas programables. |
| Wallet Kit / Freighter | Sí | Resuelve conexión de wallet y firma en el dashboard con bajo esfuerzo. |
| Activo del grant | Uno por grant | Usar un solo activo reduce complejidad de escrow, UI y pruebas. |
| Fee-bump | Stretch | Sirve para patrocinar fees si el tiempo alcanza, pero no debe bloquear el MVP. |
| Claimable balances | Fase 2 | Son útiles para pagos condicionales, pero no hacen falta para el primer demo si ya existe Soroban. |
| SEP-6 / SEP-24 | Futuro | Buenos para on/off ramp con anchors, pero fuera de alcance del hackathon. |

Activo recomendado para la demo: un activo Stellar simple y estable en testnet. Si USDC de demo no queda firme a tiempo, usar XLM o un activo de prueba con referencia en USD en el dashboard. Nunca trabar la entrega por esperar el activo “perfecto”.

7. Modelo funcional y de datos

7.1 Entidades mínimas

| Entidad | Campos clave |
| --- | --- |
| Grant | id, title, sponsor, reviewer, beneficiary, asset, total_amount, cap_per_window, released_amount, status, metadata_hash |
| Milestone | grant_id, order, name, description, target_date, budget_hint, status |
| EvidencePack | grant_id, window, github_refs, test_refs, docs_urls, demo_url, notes, evidence_hash |
| Evaluation | grant_id, score, risk_flags, suggested_amount, reviewer_note, override_reason, decision_hash |
| Release | grant_id, amount, tx_hash, executed_by, executed_at |
| Dispute / Pause | grant_id, reason, raised_by, status, resolution_note |

7.2 Interfaces mínimas para desarrollo

| Método del contrato | Quién lo usa | Propósito |
| --- | --- | --- |
| create_grant | grantor | Crea el grant con parámetros base y metadata hash. |
| fund_grant | grantor | Deposita el activo en la bóveda. |
| assign_beneficiary | grantor/reviewer | Vincula la cuenta Stellar que recibirá desembolsos. |
| record_decision | reviewer | Registra hash de evidencia, score y monto sugerido. |
| release_partial | reviewer | Libera una porción del saldo al beneficiario. |
| pause_grant | grantor/reviewer | Bloquea nuevos releases. |
| resume_grant | grantor/reviewer | Reactiva el grant después de una revisión. |
| reclaim_unused | grantor | Recupera remanente no ganado al cierre. |
| get_grant | read | Devuelve el estado consolidado del grant. |

| Endpoint mínimo | Uso |
| --- | --- |
| POST /api/grants | Crear grant y persistir metadata offchain |
| POST /api/evidence | Subir o sincronizar evidencia |
| POST /api/evaluations/run | Calcular score y monto elegible |
| POST /api/evaluations/override | Guardar ajuste manual justificado |
| POST /api/releases | Ejecutar release onchain |
| POST /api/pauses | Pausar o reactivar grant |
| GET /api/grants/:id/dashboard | Leer estado consolidado para UI |
| GET /api/grants/:id/audit | Exportar timeline de evidencia + decisiones + tx |

7.3 Fórmula operativa recomendada

eligible_release = min(cap_window, remaining_budget × progress_factor × safety_factor) progress_factor nace del score de avance; safety_factor cae cuando aparecen flags de riesgo. En el MVP, el reviewer siempre puede ajustar el monto, pero la decisión queda explicada y anclada con un hash.

8. Proof of Progress para el MVP

La lógica de evaluación no debe intentar “adivinar” todo. Tiene que ser simple, explicable y demo-friendly. La unidad operativa no es el commit aislado, sino el paquete de evidencia por ventana de evaluación.

| Señal | Peso sugerido | Qué mira |
| --- | --- | --- |
| GitHub y CI | 30 | Commits, PRs, tests pasando, cobertura o build exitosa. |
| Entregables | 25 | Demo URL, documentación, video corto, deck o changelog. |
| Señales en Stellar | 15 | Actividad relevante del proyecto o uso del activo/cuenta vinculada cuando aplique. |
| Consistencia temporal | 10 | Actividad sostenida en la ventana; evita picos artificiales. |
| Reviewer confidence | 20 | Chequeo rápido humano con posibilidad de bajar riesgo o ajustar monto. |

Los pesos no son dogma; sirven para arrancar. El jurado va a valorar más que el criterio sea visible y entendible que una fórmula demasiado sofisticada. En el dashboard debe verse qué señales influyeron y por qué el release sugerido es el que es.

Enfoque correcto para el pitch: “no automatizamos la confianza; automatizamos la parte repetitiva del seguimiento y dejamos la última palabra a una política verificable y a un reviewer responsable”.

9. Alineación con criterios del hackathon

| Criterio | Qué debe ver el jurado |
| --- | --- |
| Integración con Stellar (25 %) | Contrato Soroban real, wallet conectada, activo Stellar, transacción de release visible en demo. |
| Impacto (20 %) | Problema concreto de grants y fondos de impacto en Argentina/LATAM. Mostrar para quién mejora la distribución del valor. |
| Ejecución y calidad (20 %) | Flujo end-to-end funcionando: crear grant, cargar evidencia, liberar parcialmente, pausar. |
| Innovación (15 %) | Cashflow adaptativo con evidencia y control de riesgo. No es una wallet ni un dashboard genérico. |
| Validación (10 %) | Tres a cinco entrevistas rápidas o mensajes documentados de grantors, ONGs, universidades o builders. |
| Presentación (10 %) | Pitch claro de 5 minutos con una sola historia; sin dispersión multichain. |

La validación no puede quedar para el final. Aunque sea un MVP, hay que adjuntar evidencia de problema: entrevistas, capturas de conversaciones, formulario breve o feedback de potenciales usuarios. Ese material también sirve para el deck.

Checklist de validación mínima: 1 sponsor potencial, 1 organización o programa, 1 beneficiario potencial. Tres conversaciones bien documentadas ya mejoran mucho la defensa.

10. Demo, entregables y packaging de submit

10.1 Guion sugerido de demo de 5 minutos

| Tiempo | Bloque | Qué mostrar |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:40 | Problema | Mostrar por qué los grants binarios y manuales son ineficientes. |
| 0:40–1:10 | Solución | Explicar GrantFlow Stellar en una frase. |
| 1:10–2:00 | Crear grant | Alta de grant, activo, cap, reviewer y depósito. |
| 2:00–2:50 | Evidencia | GitHub/tests/docs cargados y score resultante. |
| 2:50–3:40 | Release | Reviewer aprueba un microdesembolso y se ve la tx en Stellar. |
| 3:40–4:20 | Riesgo | Simular flag, pausa y retención del remanente. |
| 4:20–5:00 | Cierre | Impacto en LATAM + por qué Stellar era la elección correcta. |

10.2 Entregables obligatorios

| Entregable | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| Repo público | Código documentado y legible, con README claro de setup y demo. |
| Demo funcional | Link accesible para jurado. Puede ser staging o local deployado públicamente. |
| Video demo + pitch | Máximo 5 minutos; grabar una versión limpia aunque el pitch presencial sea distinto. |
| Deck | Problema, usuario, solución, arquitectura, demo, validación y por qué Stellar. |
| Validación | Entrevistas, formulario, mensajes, capturas o notas de descubrimiento. |
| Submit en DoraHacks | Crear el BUIDL y luego hacer Submit BUIDL al track antes del cierre. |

10.3 Reglas operativas que afectan al equipo

Equipo de 2 a 5 integrantes.

Puede ser híbrido, pero al menos una persona debe estar presente para el evento/pitch según la regla operativa compartida.

Cierre del submit: viernes 17:00 hs, sin excepciones.

Mentorías disponibles: miércoles 15–20, jueves 15–21, viernes 9–17.

Originalidad total: proyecto creado desde cero en el evento y repositorio público documentado.

11. Plan de construcción recomendado

| Bloque | Entregable | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| A. Base del repo | Monorepo, web app, contrato Soroban, variables, testnet, wallet connect | Alta |
| B. Flujo onchain | create_grant, fund_grant, release_partial, pause, reclaim | Alta |
| C. Dashboard sponsor/reviewer | Form de grant, detalle, saldo, timeline, botón release/pause | Alta |
| D. Evidence layer | GitHub básico + upload manual + estado de tests/CI aunque sea mock controlado | Alta |
| E. Score y decisión | Score visible, flags y override justificado | Media |
| F. Packaging | Deck, video, README, datos demo, validación del problema | Alta |
| G. Extras | Fee-bump, más wallets, vista pública sofisticada | Baja |

11.1 Orden de implementación

Primero cerrar el contrato, el depósito y el release parcial.

Segundo, conectar wallet y mostrar el saldo/estado en UI.

Tercero, agregar evidencia y score aunque sea con un primer set pequeño de señales reales.

Cuarto, empaquetar la historia completa para demo y pitch.

Quinto, recién después sumar mejoras como fee sponsorship o más automatización.

11.2 Definición de terminado del MVP

El MVP está “listo” cuando el jurado puede ver, en menos de tres minutos, estas cinco cosas: 1) un grant creado, 2) un depósito real en Stellar, 3) evidencia de avance, 4) un microdesembolso onchain, y 5) una pausa/override explicada.

12. Riesgos, mitigaciones y recomendación final

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Soroban demora más de lo esperado | Reducir a un contrato único, mover milestones complejos a metadata hash y evitar features no esenciales. |
| El activo elegido complica la demo | Usar XLM o un activo de prueba; mostrar equivalencia USD solo en la UI. |
| La integración GitHub/CI falla | Mantener upload manual y al menos una señal real conectada para no romper el flujo. |
| El scoring se vuelve confuso | Mantener 4 o 5 señales visibles y una explicación corta por decisión. |
| Falta validación del problema | Cerrar entrevistas rápidas antes del submit y documentarlas con capturas o notas. |
| El pitch se dispersa | Contar una sola historia: distribución transparente y gradual de grants en Stellar. |

Recomendación final: construir una sola historia poderosa para Stellar, con Soroban como núcleo técnico y un caso de uso inequívoco de impacto regional. El MVP debe priorizar depósito, evidencia, release parcial y pausa. Todo lo que no acerque a esas cuatro piezas queda fuera.

Naming recomendado: GrantFlow Stellar. Tagline sugerido: “Grants programables y transparentes en Stellar”.

Fuentes: DoraHacks — Stellar Track; Guía comunitaria Buen Día Builders / CuyoConnect; Stellar Docs — Soroban, Wallet integration, fee-bump transactions, claimable balances y SEPs.